## Slide 1: Risikoanalyse
Systemudvikling, 1. semester

## Slide 2: Risiko
Definition
Risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has an effect on at least one project objective.
Stjålet fra Wikipedia
Hvad er formålet med risikoanalyser?

## Slide 3: Risikovurdering
Identifikation
Medtag kun relevante risikoer, fordi de øvrige forstyrrer analysen
  Irrelevante risikoer ligger typisk uden for vores kontrol og ændrer verdensbilledet
Risikoer skal være afgørelige
  Find kritiske grænser og skriv dem ind i risikoanalysen
  Kan være svært at identificere i første forsøg!

## Slide 4: Risikovurdering
Sandsynlighed
Kan angives i procent eller simplere skalaer, fx Høj, Medium, Lav
Anvendelse af procent kan gives et falsk indtryk af præcision
Generelt opfattes 80+ % som værende sikker og risikoen bør derfor snarere opfattes som et vilkår

## Slide 5: Risikovurdering
Konsekvens (alvor)
Kan angives absolut, fx i kroner, hvis det er muligt
Simplere skalaer kan anvendes, men de følger reglen om “højt tal = stor konsekvens”
Tænk gerne på risikoens omkostninger ift. samlet projekt
Vurder om skalaen hjælper med at vurdere risikoerne
Hvilken risiko er vigtigst at håndtere?
SS = Medium (40 %), Alvor = Lav (10.000 kr.), Risikotal = Medium-Lav
SS = Lav (20 %), Alvor = Medium (100.000 kr.), Risikotal = Medium-Lav

## Slide 6: Risikovurdering
Prioritet (risikotal, exposure)
Vægtning af konsekvens ift. sandsynlighed, findes ved multiplicering
Hjælper med at udvælge hvilke risikoer vi vil håndtere, fx top-20 % (men kun hvis listen er lang, ellers flere)
Risikotallet erstatter ikke sund fornuft, så vi vil også betragte risikoer med meget høj sandsynlighed eller konsekvens selv om deres risikotal ikke placerer dem i toppen

## Slide 7: Risikoimødegåelse
Reaktiv risikostyring
Afvent at risikoen realiseres
Problematisk hvis reaktionstiden er længere end varslingstiden
Risikoens realisering opdages
Foranstaltninger iværksættes
Risikoen tager effekt
Foranstaltninger tager effekt
Reaktionstid
Varslingstid
Tid

## Slide 8: Risikoimødegåelse
Proaktiv risikostyring
Accepter risikoen (retention), ved ikke at foretage sig noget ift. risikoen
Undgå risikoen (avoidance), ved helt at undgå den handling som risikoen hører til
Overfør risikoen til andre (transfer), fx ved kontrakt eller forsikring

## Slide 9: Risikoimødegåelse
Proaktiv risikostyring
Overvåg risikoen (monitoring), ved at iværksætte konkrete procedurer
Begræns sandsynligheden (mitigation), fx ved iværksætte forebyggende aktiviteter
Begræns konsekvensen (mitigation), fx ved at iværksætte afbødende aktiviteter
Planlæg risikoen (management), ved at medtage den i planlægning på linje med alt andet

## Slide 10: Risikoimødegåelse
Imødegåelsesforanstaltninger
Bør være operationelle, så ingen er i tvivl om hvad der skal gøres
Skal være realistiske og helst uden ekstra risiko
Revurder sandsynlighed og konsekvens ud fra foranstaltningerne for at kontrollere om de vil virke

## Slide 11: Risikoanalyse
Tabelopstilling:
Med lidt tekst:
Imødegåelsesstrategi
”Højeste risiko”
Indfør ny procedure …
…
Risiko | Sandsynlighed | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens
Højeste risiko | 75 % | 400.000 kr. | 300.000 | 40 % | 400.000
… | … | … | … |  | 
Laveste risiko | 50 % | 10.000 kr. | 5.000 |  | 
Rangeret efter prioritet/risikotal
Sandsynlighed
x
Konsekvens

## Slide 12: Risikoanalyse
Anti-eksempel: Gennemførsel af DMU
Imødegåelsesstrategi
Dårlig økonomi
Find et arbejde.
Risiko | Sandsynlighed | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens
Dårlig økonomi | 2/5 | Frafald (4/4) | 8 | 0/5 | Ringere karakter (4/4)

## Slide 13: Risikoanalyse
Bedre eksempel: Gennemførsel af DMU
Risikobeskrivelser
Rådighedsbeløb for lille
Indtræffer hvis rådighedsbeløbet er mindre end behovet og opsparingen er opbrugt.
Imødegåelsesstrategi
Rådighedsbeløb for lille
Søg om forhåndsgodkendelse af studielån allerede nu.
Risiko overvåges ved månedlig revidering af husholdningsbudget for de næste 3 mdr.
Hvis risikoen forudses at indtræffe igangsættes foranstaltninger til forbedring af rådighedsbeløbet, herunder aktivering af forhåndsgodkendt studielån.
Risiko | Sandsynlighed | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens
Rådighedsbeløb for lille | 2/5 | Frafald (4/4) | 8 | 1/5 | Ingen ift. studiet (4/4)
Måske pænere end lange beskrivelser i tabeller

## Slide 14: Eksempler
Gode eksempler på risikoer ved gennemførsel af DMU
Tab af data (studiedokumenter)
Tab af data (programindstillinger)
Mangel på motivation ved konkret tema (del af fag)
Mangel på motivation ved konkret fag
Generelt tab af motivation i mere end 1 uge
Generelt tab af motivation i mere end 1 måned
Sammenhængende sygdom i mere end 1 uge
Mindst en måneds sygdom i løbet af 1 semester
Rådighedsbeløb for lille

## Slide 15: Eksempler
Flere gode eksempler
Fremmøde forhindret af transportproblemer i mere end 2 dage
Fremmøde forhindret af transportproblemer i mere end 1 uge
Familieproblemer fjerner fokus fra studiet i mere end 1 uge
Fagligt bagefter (vedvarende/stigende) i et konkret fag
Fagligt bagefter (vedvarende/stigende) på tværs af flere fag
Tab af funktionel computer i mere end 2 dage
Tab af funktionel computer i mere end 1 uge
Gruppekonflikt ifm. eksamensprojekt
Forkert studievalg